| **DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome do Projeto** | Projeto Sisplan.IFPE | | | |
| **Objetivos do Projeto** | | | | |
| Identificar, mapear e documentar as tarefas que envolvem o atual funcionamento do processo de elaboração de Planejamento Tático da PRODIN, identificar seus pontos de gargalo e propor um sistema de gestão empresarial que sane as falhas do processo atual. Além disso, o mapeamento realizado servirá para a normatização do processo de elaboração do Planejamento Tático institucionalizado pelo IFPE para os seus mais diversos setores. | | | | |
| **Descrição Detalhada do Produto do Projeto** | | | | |
| O Sisplan.IFPE é um software de gestão de planejamento e riscos que contempla as tarefas que compõem esse planejamento, além da identificação e o monitoramento dos riscos via plano de ações até a análise SWOT e relatórios com base nos indicadores estabelecidos para a elaboração de um planejamento. Além disso, o sistema contempla os níveis estratégico, tático e operacional de planejamento e integra as demais diretorias de campi e outras entidades na homologação dos planejamentos.  O Sisplan.IFPE conta ainda com uma interface online amigável ao usuário, intuitiva, flexível, simples e completa; permitindo que usuário estruture seu planejamento de riscos a partir da Unidade Organizacional, definindo o nível de abrangência do projeto e suas camadas de atuação.  Elaboração dos modelos BPMN dos subprocessos que envolvem a elaboração e manutenção do planejamento tático, de forma que esses modelos sejam normalizados para utilização de todas as Diretorias e Pró-Reitorias para a elaboração dos seus planejamentos táticos. | | | | |
| **Principais Entregas do Projeto / Critérios de Aceitação** | | | | |
| **Entregas** | | | **Critérios de Aceitação** | |
| **1º Status Report** | | | Plano de Projeto Preliminar, Plano de Recursos Humanos e o Plano de Comunicação | |
| **2º Status Report** | | | EAP, Plano de Gestão do Escopo/Requisitos, Cronograma, Plano de Gestão de Tempo e o Replanejamento dos planos anteriores(se necessário) | |
| **Apresentação Final** | | | Termo de encerramento, Relatório de post-mortem/lições aprendidas, Orçamento/Plano de custos, Plano de Riscos/Lista de riscos, Plano de qualidade/Critérios de aceitação do produto, Apresentação do produto(se necessário), Replanejamento dos planos anteriores(se necessário); | |
| **Premissas** | | | | |
| Há interesse do cliente na identificação, mapeamento e documentos dos processos de análise e planejamento de riscos.  Há recursos suficientes para execução do projeto. O Plano de Desenvolvimento Institucional está em vias de finalização.  O mapeamento realizado auxiliará a PRODIN na normatização do processo de planejamento. | | | | |
| **Restrições** | | | | |
| Tempo disponível para o desenvolvimento do projeto.  Disponibilidade do cliente e da equipe para alinhamento constante.  A falta de formalização dos processos de planejamento dentro do IFPE. | | | | |
| **Data Inicial** | | **Data final** | | **Custo Estimado** |
| 17/06/2021 | | 26/8/2021 | | R$23.500,00 |
| **Elaborado por: Felipe Figueiroa e Lucas Felix** | | | **Aprovado por: Matheus Brant** | |
| **Recife, 4 de Agosto de 2021** | | | | |